# ДУМА ЧАИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

| 19.06.2025 | с. Подгорное | № 479 |
| --- | --- | --- |

О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях

Заслушав информацию первого заместителя Главы Чаинского района В.В. Самченко о подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях, руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Чаинский муниципальный район Томской области»,

Дума Чаинского района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района», разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области» по адресу https://chainskij-r69.gosweb.gosuslugi.ru и на официальном сайте Думы Чаинского района по адресу http://www.chainduma.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую социально–экономическую комиссию Думы Чаинского района.

Председатель Думы Чаинского района			          	                           С.Ю. Гусева

Приложение к решению Думы

Чаинского района от 19.06.2025 № 479

ИНФОРМАЦИЯ

О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях

По состоянию на 01.01.2025 года в Чаинском районе в организациях различных форм собственности работают 49 котельных установленной мощностью 26,41 Гкал/час, в том числе в муниципальной собственности 26 котельных установленной мощностью 21,276 Гкал/час.

Из 26 муниципальных котельных:

- на угле - 11 (устан. мощность 5,283 Гкал/час.);

- на нефти – 4 (устан. мощность 14,32 Гкал/час.);

- на газе – 9 (устан. мощность 1,343 Гкал/час.);

- на дровах – 2 (устан. мощность 0,33Гкал/час.).

Переданы в аренду ООО «Водовод-К» 11 котельных (6 газовых, 4 на нефти и 1 угольная).

В соответствии с Соглашением от 05.03.2025 № 319/25 «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета» муниципальному образованию «Чаинский район Томской области» на условиях софинансирования выделено 9 520,0 тыс. рублей.

В рамках подготовки к зиме 2025-2026 года между Администрацией Чаинского района и Администрацией Подгорнского сельского поселения заключено Соглашения на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона, в том числе:

- капитальный ремонт котельной по адресу: пер. Кооперативный, 9 в с. Подгорное Чаинского района Томской области (замена котла);

- капитальный ремонт котельной по адресу: ул. Лесная, 32, строение 5 в с. Подгорное Чаинского района Томской области (замена котла).

Сметная стоимость работ составляет 10 677, 43 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 1 157, 43 тыс. рублей.

В настоящее время Администрацией Подгорнского сельского поселения готовится сметная документация на проведение мероприятий по капитальному ремонту (замене фильтров) на химводоподготовках в котельных: Центральная, Береговая и ПМК. Выполнение данных мероприятий будет проводится за счет средств местного бюджета.

В рамках подготовки к зиме 2025-2026 года Администрацией Усть-Бакчарского сельского поселения проведены технические обследования котельного оборудования, расположенного в котельной п. Новые Ключи, ул.Больничная,7а и теплотрассы в п. Новые Ключи, протяженностью 855 м. Общая стоимость выполненных работ составила – 120,0 тыс. рублей. При проведении технического обследования тепловой сети в п. Новые Ключи было выявлена необходимость выполнения работ по выравниванию опор тепловой сети. Работы будут выполнены в рамках подготовки к зиме 2025-2026 за счет средств местного бюджета.

Администрации Коломинского и Подгорнского сельских поселений в настоящее время готовят документы на заключения контрактов на обследование тепловых сетей.

Администрация Чаинского района готовит заявку в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора на финансирование из областного бюджета мероприятий по капитальному ремонту водозаборных скважин в с. Сухой Лог и в с. Подгорное по ул. Трактовая (центральный водозабор).

Планами подготовки образовательных учреждений района предусмотрено:

-проведение технического освидетельствования котельного оборудования и тепловых сетей (при наличии);

-обучение персонала котельных, руководителей бюджетных учреждений и проведение проверки знаний по эксплуатации тепловых энергоустановок в Ростехнадзоре в г. Томске у ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

-проведение промывки и гидравлических испытаний отопительных систем;

-проведение осмотра, чистки котлов и газоходов в котельных, тепловых камер, текущий ремонт, смена (в случае необходимости) запорной арматуры на тепловых сетях;

-организация и проведение периодических проверок узлов учета (при необходимости);

-проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, проверка и ремонт систем пожарной безопасности.

До 25 июня 2025 года будет объявлен электронный аукцион на поставку угля для бюджетных учреждений района, муниципальный контракт будет заключен после подведения итогов проведения аукциона.